Reunión de Recolección de Información del proyecto Aplicación web “Mueblería Casa Morales”

\*Datos obligatorios

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estatus minuta** | 1.2 | Compromisos establecidos | 100% completado |

|  |  |
| --- | --- |
| \*Asunto/Propósito | Recolección de Información |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Nombre organizador** | Andrea Viridiana García Chávez | | | \*Fecha | 10/05/2019 |
| **\*Lugar** | Universidad Tecnológica de León – Unidad Académica del Sureste | | | | |
| **\*Fecha y hora de Junta** | 10 | **\*de:** | Mayo del 2019 | **\*A:** | 18:40 horas |
| **\*Responsable del seguimiento de la minuta** | Andrea Viridiana García Chávez | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **\*ASISTENTES** | | | |
| **No** | **Nombre** | **Iniciales** | **Rol** |
| 1 | Gilberto Sánchez Castro | GSC | Líder / Administrador |
| 2 | Andrea Viridiana García Chávez | AVGC | Analista / Documentadora |
| 3 | Marco Alejandro Trenado Herrera | MATH | Diseñador / Encargado de pruebas |
| 4 | Ernesto Rico Gutiérrez | ERG | Programador / Administrador de BD |

|  |  |
| --- | --- |
| \*PRE-REQUISITOS | |
| **Descripción** | **Quien** |
| Asistencia de todo los miembros del equipo de desarrollo | GSC – AVGC – MATH - ERG |
| Contar con el conocimiento de que se hará un proyecto | GSC – AVGC – MATH - ERG |
| Contar con dispositivos o material para anotar puntos clave o tareas que se asignaran | GSC – AVGC – MATH - ERG |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*AGENDA | | | | | | |
| **Hora de** | | **Tiempo** (min) | | **No** | Temas | **Líder de**  **Discusión** |
| **Inicio** | **Fin** | **Plan** | **Real** |
| 18:40 | 19:00 | 20 | 15 | 1 | Establecer qué tipo de recolección de información se llevara a cabo | GSC - AVGC |
| 19:00 | 19:20 | 20 | 15 | 2 | Hablar sobre que miembro del equipo recolectara la información | GSC |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totales | 40 | 30 | 2 tareas |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compromisos** | | | | | |
| No | **Que** | Quien | **Cuando** | **Porcentaje finalizado** | **Observación** |
| 1 | Ir a recolectar información importante para poder realizar el proyecto | GSC -AVGC | 14/05/2019 | 100% | Recolectar toda la información necesaria para fomentar al desarrollo del proyecto |

**Notas \*ninguna\***