Reunión de Desarrollo del proyecto Aplicación web “Mueblería Casa Morales”

\*Datos obligatorios

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estatus minuta** | 1.3 | Compromisos establecidos | 60% completado |

|  |  |
| --- | --- |
| \*Asunto/Propósito | Desarrollo |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Nombre organizador** | Andrea Viridiana García Chávez | | | \*Fecha | 17/05/2019 |
| **\*Lugar** | Universidad Tecnológica de León – Unidad Académica del Sureste | | | | |
| **\*Fecha y hora de Junta** | 17 | **\*de:** | Mayo del 2019 | **\*A:** | 18:40 horas |
| **\*Responsable del seguimiento de la minuta** | Andrea Viridiana García Chávez | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **\*ASISTENTES** | | | |
| **No** | **Nombre** | **Iniciales** | **Rol** |
| 1 | Gilberto Sánchez Castro | GSC | Líder / Administrador |
| 2 | Andrea Viridiana García Chávez | AVGC | Analista / Documentadora |
| 3 | Marco Alejandro Trenado Herrera | MATH | Diseñador / Encargado de pruebas |
| 4 | Ernesto Rico Gutiérrez | ERG | Programador / Administrador de BD |

|  |  |
| --- | --- |
| \*PRE-REQUISITOS | |
| **Descripción** | **Quien** |
| Asistencia de todo los miembros del equipo de desarrollo | GSC – AVGC – MATH - ERG |
| Contar con el conocimiento de que se hará un proyecto | GSC – AVGC – MATH - ERG |
| Contar con dispositivos o material para anotar puntos clave o tareas que se asignaran | GSC – AVGC – MATH - ERG |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*AGENDA | | | | | | |
| **Hora de** | | **Tiempo** (min) | | **No** | Temas | **Líder de**  **Discusión** |
| **Inicio** | **Fin** | **Plan** | **Real** |
| 18:40 | 19:00 | 20 | 15 | 1 | Dar a conocer la información recolectada | AVGC |
| 19:00 | 19:20 | 20 | 15 | 2 | Dar a conocer el alcance | GSC |
| 19:20 | 19:30 | 10 | 15 | 3 | Dar a conocer el costo del proyecto | GSC |
| 19:30 | 20:20 | 10 | 60 | 4 | Empezar con el diagrama de Gantt | GSC |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totales | 40 | 90 | 4 tareas |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compromisos** | | | | | |
| No | **Que** | Quien | **Cuando** | **Porcentaje finalizado** | **Observación** |
| 1 | Creación del diagrama de Gantt | GSC | 22/05/2019 | 60% | Realizar el diagrama de Gantt en base al ciclo de vida y a información que se obtuvo |

**Notas \*ninguna\***