Reunión de planeación del proyecto “Aplicación web “Mueblería Casa Morales”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estatus minuta** | 5 | Compromisos establecidos | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asunto/Propósito | Hito “Firma SRS” |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre organizador** | Andrea Viridiana García Chávez | | | Fecha | 31/05/2019 |
| **Lugar** | Universidad Tecnológica de León – Unidad Académica del Sureste | | | | |
| **Fecha y hora de Junta** | 31 | **de:** | Mayo del 2019 | **A:** | 18:40 horas |
| **Responsable del seguimiento de la minuta** | Andrea Viridiana García Chávez | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ASISTENTES** | | | |
| **No** | **Nombre** | **Iniciales** | **Rol** |
| 1 | Gilberto Sánchez Castro | GSC | Líder / Administrador |
| 2 | Andrea Viridiana García Chávez | AVGC | Analista / Diseñador Gráfico |
| 3 | Marco Alejandro Trenado Herrera | MATH | Documentador / Encargado de pruebas |
| 4 | Ernesto Rico Gutiérrez | ERG | Programador / Administrador de BD |

|  |  |
| --- | --- |
| PRE-REQUISITOS | |
| **Descripción** | **Quien** |
| Asistencia de todo los miembros del equipo de desarrollo | GSC – AVGC – MATH - ERG |
| Contar con el conocimiento de que se hará un proyecto | GSC – AVGC – MATH - ERG |
| Contar con dispositivos o material para anotar puntos clave o tareas que se asignaran | GSC – AVGC – MATH - ERG |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGENDA | | | | | | |
| **Hora de** | | **Tiempo** (min) | | **No** | Temas | **Líder de**  **Discusión** |
| **Inicio** | **Fin** | **Plan** | **Real** |
| 18:40 | 18:41 | 1 | 1 | 1 | Pase de lista | GSC |
| 18:42 | 19:00 | 20 | 20 | 2 | Análisis de los requerimientos | GSC |
| 19:00 | 19:20 | 20 | 20 | 3 | Representación de los requerimientos | GSC |
| 19:20 | 19:50 | 30 | 30 | 4 | Comunicación de los requerimientos | GSC |
| 19:50 | 20:10 | 10 | 10 | 5 | Validación de requerimientos | GSC |
| 20:10 | 20:20 | 10 | 10 | 6 | Generación del SRS | GSC |
| 20:20 | 20:25 | 5 | 5 | 7 | Hito "Firma del SRS" | GSC |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compromisos** | | | | | |
| No | **Que** | Quien | **Cuando** | **Porcentaje finalizado** | **Observación** |
| 1 | Verificar los requerimientos del sistema | AVGC | 31/05/2019  Al  04/06/2019 | 100% | Aprobación del líder |
| 2 | Representar gráficamente los requerimientos del sistema | GSC | 03/06/2019  Al  04/06/2019 | 100% | Aprobación del líder |
| 3 | Dara conocer los requerimientos del sistema | GSC | 05/06/2019 | 100% | Manejar una excelente comunicación |
| 4 | Revisar y aprobar requerimientos del sistema | GSC | 06/06/2019 | 100% | Tomar en cuenta la opinión de todos los integrantes |
| 5 | Generar documento SRS a detalle | MATH | 20/05/2019  Al  07/06/2019 | 100% | Aprobación del líder |
| 6 | Hito Firma SRS | GSC – AVGC - MGA | 07/06/2019 | 100% | Comprometer al equipo |

**Notas**

Manejar una comunicación adecuada para evitar confusiones y agilizar el entendimiento de cada uno de los compromisos expuestos.