Reunión de planeación del proyecto “Aplicación web “Mueblería Casa Morales”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estatus minuta** | 10 | Compromisos establecidos | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asunto/Propósito | Programación y pruebas de módulos |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre organizador** | Andrea Viridiana García Chávez | | | Fecha | 05/07/2019 |
| **Lugar** | Universidad Tecnológica de León – Unidad Académica del Sureste | | | | |
| **Fecha y hora de Junta** | 05 | **de:** | Julio del 2019 | **A:** | 18:40 horas |
| **Responsable del seguimiento de la minuta** | Andrea Viridiana García Chávez | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ASISTENTES** | | | |
| **No** | **Nombre** | **Iniciales** | **Rol** |
| 1 | Gilberto Sánchez Castro | GSC | Líder / Administrador |
| 2 | Andrea Viridiana García Chávez | AVGC | Analista / Diseñador Gráfico |
| 3 | Marco Alejandro Trenado Herrera | MATH | Documentador / Encargado de pruebas |
| 4 | Ernesto Rico Gutiérrez | ERG | Programador / Administrador de BD |

|  |  |
| --- | --- |
| PRE-REQUISITOS | |
| **Descripción** | **Quien** |
| Asistencia de todo los miembros del equipo de desarrollo | GSC – AVGC – MATH - ERG |
| Contar con el conocimiento de que se hará un proyecto | GSC – AVGC – MATH - ERG |
| Contar con dispositivos o material para anotar puntos clave o tareas que se asignaran | GSC – AVGC – MATH - ERG |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGENDA | | | | | | |
| **Hora de** | | **Tiempo** (min) | | **No** | Temas | **Líder de**  **Discusión** |
| **Inicio** | **Fin** | **Plan** | **Real** |
| 18:40 | 18:41 | 1 | 1 | 1 | Pase de lista | GSC |
| 18:42 | 19:02 | 20 | 20 | 2 | Programar el módulo 2 | GSC |
| 19:02 | 19:27 | 30 | 25 | 3 | Pruebas unitarias | GSC |
| 19:27 | 20:00 | 33 | 30 | 4 | Programar el módulo 3 | GSC |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compromisos** | | | | | |
| No | **Que** | Quien | **Cuando** | **Porcentaje finalizado** | **Observación** |
| 1 | Programar módulo 2 | ERG | 05/07/2019  Al  09/07/2019 | 100% | Tomar en cuenta los errores y proceso, así como documentarlos |
| 2 | Pruebas unitarias del mulo 2 | MATH | 09/07/2019 | 100% | Documentar loas irregularidades encontradas |
| 3 | Programar el módulo 3 | ERG | 10/07/2019  Al  12/07/2019 | 100% | Tomar en cuenta los errores y proceso, así como documentarlos |

**Notas**

Documentar el proceso a seguir en la programación de los mulos, al mismo tiempo hacer la plantilla de errores encontrados durante la programación y las actualizaciones realizadas por el encargado de pruebas.