Reunión de planeación del proyecto “Aplicación web “Mueblería Casa Morales”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estatus minuta** | 11 | Compromisos establecidos | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asunto/Propósito | Hito Validación contra diseño |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre organizador** | Andrea Viridiana García Chávez | | | Fecha | 12/07/2019 |
| **Lugar** | Hogar del líder del proyecto | | | | |
| **Fecha y hora de Junta** | 12 | **de:** | Julio del 2019 | **A:** | 12:40 horas |
| **Responsable del seguimiento de la minuta** | Andrea Viridiana García Chávez | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ASISTENTES** | | | |
| **No** | **Nombre** | **Iniciales** | **Rol** |
| 1 | Gilberto Sánchez Castro | GSC | Líder / Administrador |
| 2 | Andrea Viridiana García Chávez | AVGC | Analista / Diseñador Gráfico |
| 3 | Marco Alejandro Trenado Herrera | MATH | Documentador / Encargado de pruebas |
| 4 | Ernesto Rico Gutiérrez | ERG | Programador / Administrador de BD |

|  |  |
| --- | --- |
| PRE-REQUISITOS | |
| **Descripción** | **Quien** |
| Asistencia de todo los miembros del equipo de desarrollo | GSC – AVGC – MATH - ERG |
| Contar con el conocimiento de que se hará un proyecto | GSC – AVGC – MATH - ERG |
| Contar con dispositivos o material para anotar puntos clave o tareas que se asignaran | GSC – AVGC – MATH - ERG |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGENDA | | | | | | |
| **Hora de** | | **Tiempo** (min) | | **No** | Temas | **Líder de**  **Discusión** |
| **Inicio** | **Fin** | **Plan** | **Real** |
| 12:40 | 12:41 | 1 | 1 | 1 | Pase de lista | GSC |
| 12:42 | 12:52 | 10 | 10 | 2 | Pruebas unitarias | GSC |
| 12:52 | 01:10 | 18 | 18 | 3 | Programar el módulo 4 | GSC |
| 01:10 | 01:30 | 20 | 20 | 4 | Pruebas unitarias | GSC |
| 01:30 | 01:50 | 20 | 20 | 5 | Validación contra diseño y funcionalidad | GSC |
| 01:50 | 02:10 | 20 | 18 | 6 | Hito "Validación contra diseño y funcionalidad" | GSC |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compromisos** | | | | | |
| No | **Que** | Quien | **Cuando** | **Porcentaje finalizado** | **Observación** |
| 1 | Realizar pruebas unitarias del módulo 3 | MATH | 12/07/2019 | 100% | Documentar irregularidades del sistema |
| 2 | Programar el módulo 4 del sistema | ERG | 15/07/2019  Al  17/07/2019 | 100% | Tomar en cuenta la documentación d los procesos y los errores realizados |
| 3 | Realizar pruebas unitarias del módulo 4 | MATH | 17/07/2019 | 100% | Documentar irregularidades del sistema |
| 4 | Realizar validaciones tomando en cuenta el diseño y funcionalidad del sistema | AVGC - GSC | 18/07/2019 | 100% | Hacer comparaciones con la información obtenida con el cliente |
| 5 | Firmar hito de la validación del sistema tomando en cuenta diseño y funcionalidad | MGA - GSC | 18/07/2019 | 100% | Aprobación del líder y los integrantes del proyecto |

**Notas**

Tomar en cuenta la opinión del cliente en esta parte, por si encontramos cambios realizarlos antes de salir de dicha fase.