Reunión de planeación del proyecto “Aplicación web “Mueblería Casa Morales”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estatus minuta** | 13 | Compromisos establecidos | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asunto/Propósito | Hosting |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre organizador** | Andrea Viridiana García Chávez | | | Fecha | 19/07/2019 |
| **Lugar** | Hogar dl líder del proyecto | | | | |
| **Fecha y hora de Junta** | 19 | **de:** | Julio del 2019 | **A:** | 12:40 horas |
| **Responsable del seguimiento de la minuta** | Andrea Viridiana García Chávez | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ASISTENTES** | | | |
| **No** | **Nombre** | **Iniciales** | **Rol** |
| 1 | Gilberto Sánchez Castro | GSC | Líder / Administrador |
| 2 | Andrea Viridiana García Chávez | AVGC | Analista / Diseñador Gráfico |
| 3 | Marco Alejandro Trenado Herrera | MATH | Documentador / Encargado de pruebas |
| 4 | Ernesto Rico Gutiérrez | ERG | Programador / Administrador de BD |

|  |  |
| --- | --- |
| PRE-REQUISITOS | |
| **Descripción** | **Quien** |
| Asistencia de todo los miembros del equipo de desarrollo | GSC – AVGC – MATH - ERG |
| Contar con el conocimiento de que se hará un proyecto | GSC – AVGC – MATH - ERG |
| Contar con dispositivos o material para anotar puntos clave o tareas que se asignaran | GSC – AVGC – MATH - ERG |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGENDA | | | | | | |
| **Hora de** | | **Tiempo** (min) | | **No** | Temas | **Líder de**  **Discusión** |
| **Inicio** | **Fin** | **Plan** | **Real** |
| 12:40 | 12:41 | 1 | 1 | 1 | Pase de lista | GSC |
| 12:42 | 01:02 | 20 | 20 | 2 | Subir software a sistema a servidor de producción | GSC |
| 01:02 | 01:27 | 30 | 25 | 3 | Pruebas de estrés | GSC |
| 01:27 | 02:00 | 33 | 30 | 4 | Pruebas de aceptación | GSC |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compromisos** | | | | | |
| No | **Que** | Quien | **Cuando** | **Porcentaje finalizado** | **Observación** |
| 1 | Subir el sistema a un hosting gratuito | GSC | 206/07/2019 | 100% | Tomar en cuenta la elección del hosting |
| 2 | Realizar pruebas de estrés con en el sistema | MGA - MATH | 29/07/2019  Al  30/07/2019 | 100% | Documentar datos importantes y tomar notas sobre las reacciones del cliente |
| 3 | Realizar pruebas de aceptación tomando en cuenta varios integrantes del equipo | GSC - MATH | 31/07/2019  Al  01/08/2019 | 100% | Realizar anotaciones, así como documentar errores o cambios a realizar |

**Notas**

Ultimas faces de pruebas a realizar, tomar en cuenta la satisfacción del cliente y anotar irregularidades o riesgos durante el proceso.