

***Definición de alcance***

Versión: AWMCM01

Elaborado por: Andrea Viridiana García Chávez

Fecha de revisión: 02/08/2019

**Aplicación Web Mueblería Casa Morales**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** | Aplicación Web Mueblería Casa Morales |
| **Jefe de proyecto:** | Gilberto Sánchez Castro |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historial de versiones** | | |
| **Versión** | **Fecha**  **(dd/mm/aaaa)** | **Comentarios** |
| 1.0 | 22/05/2019 | Inicio del proyecto, será la primera versión. |
| 1.1 | 26/07/2019 | Actualización del alcance. |
|  |  |  |

| 1. RESUMEN EJECUTIVO |
| --- |
| En la actualidad las pequeñas y medianas empresas buscan impactar a su mercado con la publicidad digital para poder dar a conocer sus productos y servicios al público aprovechando al máximo la web. |

| 2. OBJETIVOS DEL NEGOCIO |
| --- |
| **2.1. Descripción de producto (solución):** |
| No podemos decir que su grado de necesidad de implementar un sitio sea alto, ya que hasta la actualidad ha desempeñado su trabajo de forma exitosa. Pero con el desarrollo de este proyecto podrá mejorar su forma de darse a conocer a nuevos públicos. |
| **2.2. Objetivos de negocio:** |
| * Publicidad de forma digital. * Mostrar características de productos que son del agrado del cliente sin necesidad de ir hasta la mueblería. * Solucionar dudas de los clientes. * Implementar un sitio de e-commerce. |

| 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |
| --- |
| Se utilizará las tecnologías HTML5, CSS3, PHP, BOOTSTRAP5 y CODEIGNIDER en el desarrollo de la aplicación web, se contará con diferentes ventanas las cuales son:   * Inicio * Nosotros * Contacto * Comentarios * Carrito * Iniciar sesión * Registro   La aplicación web contendrá imágenes para promocionar los diferentes productos, mostrará la misión, visión y valores, así como la información principal de la empresa, la aplicación web tendrá un proceso que permitirá iniciar sesión identificando cada uno de los privilegios de los usuarios, el panel de administrador contendrá un menú el cual mostrará el listado de productos, comentarios y promociones los cuales se podrán actualizar, borrar y añadir nuevos registros, será implementado el carrito de compras, porque se venderán productos en línea, con el fin de mejorar la atención al cliente.  La aplicación web se montará en un servidor en línea gratuito. |
| 3,1 alcance del proyecto **Incluye:**   1. Se desarrollará mediante los colores del logotipo, los cuales representarán la importancia de los productos a vender y al medio al que está enfocado. 2. Contará con diferentes secciones, las cuales son: Inicio, Nosotros, Contacto, Comentarios, Carrito, Iniciar Sesión, Registrar y al Iniciar sesión aparecerá el botón de cerrar sesión, para el cliente y el botón de Cpanel para el administrador. 3. En el apartado de inicio se mostrarán las promociones disponibles y un apartado de información útil relacionada con la importancia de los muebles en un hogar. 4. En el apartado de Nosotros, se dará a conocer la filosofía empresarial, misión, visión, valores y preguntas frecuentes con información importante de la mueblería, así como una foto de los dueños de la organización. 5. En el apartado de productos se mostrarán cada uno de los productos distribuidos por la empresa, presentado el nombre, imagen, características, costo, stock, así como el botón de vista previa donde mostrará el producto seleccionado y el botón comprar en donde se implementará el carrito de compras con sus diferentes características. 6. En el enlace de términos legales se expondrán cada una de las restricciones de las ventas que realizará la empresa mediante el sitio web. 7. El sitio web incluirá un mapa de ubicación, dirección, email y teléfono en el apartado de contacto para que el usuario obtenga información principal sobre la empresa. 8. La sección de comentarios tendrá un formulario y la información necesaria para que el usuario deje sus dudas y reciba una respuesta por parte de los administradores. 9. En el apartado de Iniciar sección direccionara según el tipo de usuario las pestañas a las cuales puede ingresar para tener un mejor control en el contenido del sitio. 10. En la sección registrar será específicamente para el registro de clientes, por medio de un formulario. 11. El sitio web de Mueblería Casa Morales estará disponible en un hosting gratuito. |
| No incluye: |
| Mantenimiento del sitio al término del periodo del proyecto. |
| **3.1. Dependencias externas:** |
| La situación económica  Política del país  Compras de empresas |
| **3.2. Suposiciones/Restricciones:** |
| * **El tiempo:** El proyecto tendrá un aproximado de cuatro meses de trabajo. * **La calidad:** Acorde a los tiempos se implementarán un aproximado ocho módulos, los cuales serán propuestos por el cliente, de los cuales serán además evaluados por el profesor, donde el equipo notificará a la empresa cuales serán realizados. |

| 4. ENFOQUE DEL PROYECTO |
| --- |
| Con el objetivo de tener una buena administración y comunicación durante el desarrollo del proyecto se realizarán algunas reuniones, para monitorear avances, dudas, problemas, o cuestiones relacionadas con el desarrollo.  Las reuniones que se realizaran serán definidas con tiempo, para que cada uno de los integrantes estén enterados y asistan, este tipo de reuniones se realizan una vez a la semana, se hablan temas relacionados con el proyecto  En cada una de las reuniones se realizará una minuta de reunión para tener documentados las cosas de las que se hablaron, así como los acuerdos a los que se llegaron. |
| **¿Cómo se abordarán los problemas del proyecto?**   * Todo lo relacionado con el proyecto será priorizado, resuelto y se informará de cada uno de los problemas dependiendo del encargado de la tarea, lo cual se estableció en la matriz de comunicación. * En cada una de las reuniones se llenará un formato con los problemas presentados y cómo es que fueron resueltos. |
| **¿Cómo se tratarán las solicitudes de cambio?** |
| Por medio de forma presencial y correo electrónico. |
| **Enumere cualquier reunión programada del equipo de proyecto, informes de estado planificados:** |
| Viernes 03/05/19, Viernes 10/05/19, Viernes 17/05/19Viernes 24/05/19, Viernes 31/05/19, Viernes 07/06/19, Viernes 14/06/19, Viernes 21/06/19, Viernes 28/06/19, Viernes 05/07/19, Viernes 12/07/19, Viernes 19/07/19, Viernes 26/07/19, Viernes 02/08/19. |

| 6. AUTORIZACIONES | |
| --- | --- |
| La declaración de alcance, la programación del proyecto, el plan de recursos y el presupuesto del proyecto están aprobados por: **Líder de proyecto** | |
| * **Patrocinador del proyecto:** | Macario Gutiérrez Ávila |
| * **Jefe de proyecto:** | Gilberto Sánchez Castro |
| **Los cambios de línea de base del rendimiento del proyecto serán aprobados por:** | |
| * **Jefe de proyecto:** | Gilberto Sánchez Castro |
| **Los resultados del proyecto serán aprobados/aceptados por:** | |
|  | Gilberto Sánchez Castro |
| * **Actores clave** | Ernesto Rico Gutiérrez |
|  | Marco Alejandro Trenado Herrera |
|  | Andrea Viridiana García Chávez |

| 7. APROBACIÓN/FIRMAS DE LA DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** | Aplicación Web Mueblería Casa Morales | | |
| **Jefe de proyecto:** | Gilberto Sánchez Castro | | |
| El propósito de este documento es proporcionar un vehículo para documentar los esfuerzos iniciales de planificación para el proyecto. Se utiliza para alcanzar un nivel satisfactorio de mutuo acuerdo entre el Gerente del proyecto y los patrocinadores del proyecto y los propietarios con respecto a los objetivos y alcance del proyecto antes de que se cometan recursos significativos y se incurran gastos. | | | |
| **He revisado la información contenida en esta declaración del alcance del proyecto y estoy de acuerdo:** | | | |
| **Nombre** | **Papel** | **Firma** | **Fecha**  **(mm/dd/aaaa)** |
| Macario Gutiérrez Ávila | Cliente | C:\Users\GILSC\Downloads\67333726_478140896300943_1944631208738553856_n.jpg | 02/08/2019 |
| Gilberto Sánchez Castro | Líder, Administrador | C:\Users\GILSC\Documents\My Bluetooth\IMG_20190726_201719890.jpg | 02/08/2019 |
| Ernesto Rico Gutiérrez | Programador, encargado Base de Datos | C:\Users\GILSC\Downloads\67438108_634024137089740_5156597697616019456_n.jpg | 02/08/2019 |
| Marco Alejandro Trenado Herrera | Diseñador Gráfico, Encargado de Pruebas | C:\Users\GILSC\Downloads\WhatsApp Image 2019-07-26 at 20.49.03.jpeg | 02/08/2019 |
| Andrea Viridiana García Chávez | Documentadora, Analista. | C:\Users\GILSC\Downloads\WhatsApp Image 2019-07-26 at 20.49.48.jpeg | 02/08/2019 |

Las firmas anteriores indican una comprensión del propósito y el contenido de este documento por quienes lo firman. Al firmar este documento, aceptan esto como la declaración del ámbito del proyecto documento.